Постановления профсоюзного комитета от 22.01.2019 № 62

1. О внесении изменений в Коллективный договор ПАО «ММК» на 2018-2020 годы

2. О размере компенсации на реабилитационно-восстановительное лечение работников ООО «ОСК» и членов их семей в 2019 году

3. О внесении изменений в Коллективный договор                                               ООО «ММК-Информсервис» на 2019-2021 годы

ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22.01.2019 | г. Магнитогорск | № 62-1 |
| --- | --- | --- |

| О внесении изменений в Коллективный договор ПАО «ММК» на 2018-2020 годы |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии со статьями 41 и 44 Трудового кодекса РФ

Профсоюзный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить и ввести в действие новую редакцию приложения 2 «Соглашение по охране труда» к Коллективному договору ПАО «ММК» на 2018-2020 годы (приложение).

| Председатель профсоюзного комитета |  | Б. М. Семенов |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению от __.01.2019 № 62-2

2.1 СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

(организационно-технические мероприятия по улучшению условий и охраны труда, снижению уровней профессиональных рисков и профилактике профессиональных заболеваний в ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»)

| № п/п | Содержание мероприятий | Стои-мость тыс. руб. | Источ-ник финан-си- рова-ния | Срок выполнения | Ответственный за выполнение руководитель подразделения | Ожидаемая социальная эффективность |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Количество работников, которым улучшаются условия труда |  |  | Количество работников, высвобождаемых с тяжелых условий труда |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. женщин |  | Всего |  | в т.ч. женщин |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| Рудник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С целью улучшения санитарно-бытовых условий оборудовать комнату приема пищи на промплощадке карьера известняковый «Агаповский» | 100 | с/с | 31.12.2019 | Начальник Рудника | 7 | – |  | – |  | – |  |  |
| РОФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | С целью снижения содержания кремнесодержащей пыли в воздухе рабочей зоны бункеровщика произвести монтаж укрытия по всей длине конвейера № БХ-1* | 500 | с/с | 15.09.2019 | Начальник РОФ | 4 | 4 |  | – |  | – |  |  |
| Аглоцех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | С целью снижения уровня риска кожных заболеваний установить сушильный шкаф для спецодежды и спецобуви в душевой №10 | 100 | с/с | 31.12.2019 | Начальник Аглоцеха | 50 | – |  | – |  | – |  |  |
| 4 | С целью исключения поступления пыли в окружающую среду, на внутреннюю поверхность спецодежды и кожу работников установить промышленный пылесос для обеспыливания спецодежды в АБК аглофабрики № 3* | 50 | с/с | 31.03.2019 | Начальник Аглоцеха | 118 | – |  | – |  | – |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| ЦПАШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | С целью улучшения условий труда работников провести реконструкцию моечного помещения в женской душевой в АБК отделения № 1 | 150 | с/с | 31.05.2019 | Начальник ЦПАШ | 33 | 33 |  | – |  | – |  |  |
| 6 | С целью улучшения условий труда работников провести реконструкцию помещения сменно-встречного собрания в АБК отделения № 2 | 400 | с/с | 31.07.2019 | Начальник ЦПАШ | 111 | 33 |  | – |  | – |  |  |
| ДОЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | С целью улучшения санитарно-гигиенических условий труда работников заменить изношенные окна на пластиковые на пульте управления энергокорпуса | 100 | с/с | 30.06.2019 | Начальник ДОЦ | 20 | 20 |  | – |  | – |  |  |
| УПЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | С целью снижения запылённости воздуха рабочей зоны произвести установку системы пылеподавления на вагоноопрокидывателе углеподготовки 2-го блока* | 3980 | с/с | 31.12.2019 | Начальник УПЦ | 12 | – |  | – |  | – |  |  |
| Коксовый цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | С целью снижения воздействия вредных факторов ввести в эксплуатацию новый загрузочный вагон на коксовой батарее №№ 7-8* | 56000 | с/с | 31.12.2019 | Начальник Коксового цеха | 4 | – |  | – |  | – |  |  |
| ЦУиПХП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | С целью снижения риска несчастного случая произвести модернизацию установки дозирования химических отходов КХП | 2000 | с/с | 31.12.2019 | Начальник ЦУПХП | 4 | 3 |  | – |  | – |  |  |
| Доменный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | С целью снижения тяжелого физического труда, заменить используемые набивные массы на жаропрочные желобные массы | 200000 | с/с | 31.12.2019 | Начальник ДЦ | 200 | – |  | – |  | – |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 12 | С целью улучшения микроклимата и снижения вибрации на рабочем месте машиниста крана, заменить морально и физически устаревший электромостовой кран № 1 на доменной печи №1* | 12000 | с/с | 31.12.2019 | Начальник ДЦ | 4 | – |  | – |  | – |  |  |
| 13 | С целью снижения запыленности рабочих мест построить аспирационную установку для подбункерных помещений доменной печи № 2* | 550000 | с/с | 31.12.2019 | Начальник ДЦ | 12 | – |  | – |  | – |  |  |
| ЭСПЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | С целью снижения риска несчастного случая при заходе работников в зону движения сталевозов установить систему промышленного телевидения, в ГПУ 1ПУ2, 1ПУ4, 2ПУ1 | 2000 | c/c | 30.10.2019 | Начальник ЭСПЦ | 70 | – |  | – |  | – |  |  |
| 15 | С целью улучшения условий труда по параметрам запылённости установить развязку труб на ДСП № 1, ДСП № 2 для уборки технологической пыли при помощи промышленного пылесоса на базе автомобиля MAN* | 2500 | c/c | 30.10.2019 | Начальник ЭСПЦ | 40 | – |  | – |  | – |  |  |
| ККЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | С целью улучшения параметров микроклимата произвести монтаж новых систем кондиционирования ПУ-4, 5 УПиОЗГС ТОЛ-1* | 700 | с/с | 30.09.2019 | Начальник ККЦ | 23 | – |  | – |  | – |  |  |
| 17 | С целью улучшения условий труда по параметрам вибрации произвести замену кресла на противовибрационное в кабине машиниста крана № 4* | 10 | с/с | 31.03.2019 | Начальник ККЦ | 4 | 3 |  | – |  | – |  |  |
| Копровый цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | С целью снижения риска возникновения аварий, несчастных случаев и инцидентов произвести замену двух перегружателей металлического лома | 63000 | Лизинг | 30.12.2019 | Начальник Копрового цеха | 10 | – |  | – |  | – |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| Сортовой цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | С целью снижения запылённости воздуха рабочей зоны выполнить разработку проекта и установку системы пылегашения «Борей» на стане «170»* | 3000 | с/с | 31.12.2019 | Начальник Сортового цеха | 137 | 5 |  | – |  | – |  |  |
| 20 | С целью снижения уровня риска пожара в маслоподвалах станов цеха выполнить замену модулей порошкового пожаротушения на усовершенствованные Буран-8В | 1500 | с/с | 30.09.2019 | Начальник Сортового цеха | – | – |  | – |  | – |  |  |
| ПТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | С целью улучшения условий труда установить кондиционер на посту управления кромкообрезных ножниц и ножниц продольной резки участка листоотделки и термообработки стана 5000* | 30 | с/с | 31.12.2019 | Начальник ПТЛ | 10 | – |  | – |  | – |  |  |
| 22 | С целью улучшения условий труда оборудовать комнату для приема пиши машинистов кранов стана 2350 | 150 | с/с | 30.03.2019 | Начальник ПТЛ | 9 | 9 |  | – |  | – |  |  |
| 23 | С целью снижения риска несчастного случая установить козырек и заменить напольный настил перед помещением клеймовщика стана 4500 | 40 | с/с | 31.03.2019 | Начальник ПТЛ | 2 | – |  | – |  | – |  |  |
| ЛПЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | С целью улучшения микроклимата и снижения вибрации произвести установку новых, современных кабин электромостовых кранов №№ 2, 19, 26, 36, 37* | 10000 | с/с | 31.03.2019 | Начальник ЛПЦ-4 | 41 | 15 |  | – |  | – |  |  |
| 25 | С целью улучшения микроклимата на рабочем месте машиниста крана произвести установку кондиционеров в кабинах электромостовых кранов №№ 19, 20, 20А* | 150 | с/с | 31.03.2019 | Начальник ЛПЦ-4 | 14 | 6 |  | – |  | – |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| ЛПЦ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | С целью снижения уровня риска пожара установить на входах в маслоподвалы № 1-8 двери противопожарные с пределом огнестойкости Е130. | 400 | с/с | 31.12.2019 | Начальник ЛПЦ - 5 | 12 | – |  | – |  | – |  |  |
| 27 | С целью снижения уровня риска возникновения аварий и инцидентов и нечастных случаев произвести замену электромостового крана № 26 на новый кран | 1500 | с/с | 31.12.2019 | Начальник ЛПЦ - 5 | 4 | 4 |  | – |  | – |  |  |
| 28 | С целью улучшения санитарно-бытового обслуживания произвести реконструкцию помещения туалета на прокатном участке в пролете Е-Ж, ось 7-9 | 100 | с/с | 30.03.2019 | Начальник ЛПЦ - 5 | 110 | 18 |  | – |  | – |  |  |
| ПМП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | С целью улучшения санитарно-бытовых условий установить систему кондиционирования в комнате сменно-встречных собраний на участке отделки и отгрузки готовой продукции ПМП (северного блока) | 60 | с/с | 30.09.2019 | Начальник ПМП | 134 | 38 |  | – |  | – |  |  |
| 30 | С целью улучшения санитарно-бытовых условий установить водонагреватели в санитарных узлах участка электролитического лужения | 30 | с/с | 30.09.2019 | Начальник ПМП | 78 | 9 |  | – |  | – |  |  |
| 31 | С целью улучшению освещенности на рабочих местах машинистов кранов установить светодиодные светильники на подтележечное пространство мостовых кранов № 23, 24* | 15 | с/с | 31.12.2019 | Начальник ПМП | 6 | 4 |  | – |  | – |  |  |
| 32 | С целью улучшения санитарно-бытовых условий установить водонагреватели в санитарном узле прокатного участка (южного блока) | 40 | с/с | 31.12.2019 | Начальник ПМП | 120 | 16 |  | – |  | – |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| ЛПЦ-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | С целью улучшения условий труда по параметрам микроклимата выполнить замену остекления на постах управления ПГА 2-8 | 100 | с/с | 31.03.2019 | Начальник ЛПЦ-8 | 5 | – |  | – |  | – |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 34 | С целью организации рабочих мест и обеспечения безопасности работников – изготовить и установить посадочную площадку для ЭМК № 16А. | 100 | с/с | 31.03.2019 | Начальник ЛПЦ-8 | 8 | 8 |  | – |  | – |  |  |
| ЛПЦ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | С целью улучшения санитарно-бытовых условий оборудовать комнату приема пищи на участке П и ОГКР | 50 | с/с | 31.03.2019 | Начальник ЛПЦ-10 | 60 | - |  | - |  | - |  |  |
| ЛПЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | С целью улучшений условий труда по параметрам микроклимата оборудовать помещения постов управления стыкосварочной машиной и подготовки полосы входной секции НТА на травильно – прокатном участке * | 238 | с/с | 01.02.2019 | Начальник ЛПЦ-11 | 8 | – |  | – |  | – |  |  |
| 37 | С целью улучшений условий труда по параметрам микроклимата оборудовать принудительной приточно-вытяжной вентиляцией помещение печи-реформера водородной станции участка покрытий и непрерывного отжига * | 200 | с/с | 31.12.2019 | Начальник ЛПЦ-11 | 10 | – |  | – |  | – |  |  |
| Локомотивный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | С целью обеспечения комфортных условий труда произвести замену пяти деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты, в здании АБК УЛ (3-ий этаж). | 300 | с/с | 30.09.2019 | Начальник Локомотив- ного цеха | 80 | – |  | – |  | – |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 39 | С целью обеспечения безопасного питьевого режима, обеспечить фильтрами для очистки воды типа «Барьер» все локомотивы цеха. | 116 | с/с | 30.06.2019 | Начальник Локомотив- ного цеха | 780 | – |  | – |  | – |  |  |
| Цех эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ## Для улучшения условий быта установить сушилку для рук в санузле ст. Стальная | ## 2 | с/с | 31.03.2019 | Начальник Цеха эксплуатации | 8 | 8 |  | – |  | – |  |  |
| ЦЖТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | С целью улучшения условий труда по параметрам микроклимата провести установку автоматического котла отопления на станции М. Куйбас и на раъезде Степной * | 30 | с/с | 30.06.2019 | Начальник ЦЖТ | 8 | 8 |  | – |  | – |  |  |
| 42 | С целью улучшения условий труда по параметрам освещенности произвести модернизацию системы освещения (с заменой люминесцентных ламп на светодиодные лампы) в АБК ЦЖТ и в здравпункте ЦЖТ * | 105 | с/с | 30.09.2019 | Начальник ЦЖТ | 12 | 9 |  | – |  | – |  |  |
| ЦЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | С целью уменьшения риска несчастного случая при передвижении по маршевым лестницам к точкам отбора проб произвести установку новых точек отбора проб от конденсатных насосов ТГ-7 и от ПУ № 2 | 30 | с/с | 30.03.2019 | Начальник ЦЭС | 6 | 6 |  | – |  | – |  |  |
| 44 | С целью улучшений условия труда по параметрам микроклимата произвести установку кондиционера в помещении газоспасателя* | 35 | с/с | 30.03.2019 | Начальник ЦЭС | 1 | – |  | – |  | – |  |  |
| 45 | С целью уменьшения риска несчастного случая при следовании по маршруту произвести работы по асфальтированию дорожного полотна западного проезда ЦЭС со стороны БУ №11 | 450 | с/с | 30.04.2019 | Начальник ЦЭС | 100 | 2 |  | – |  | – |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | С целью улучшения санитарно-бытового обслуживаения организовать новое помещение машинистов-обходчиков по котельному оборудованию | 150 | с/с | 30.04.2019 | Начальник ТЭЦ | 3 | 3 |  | – |  | – |  |  |
| 47 | С целью лучшения условий труда по параметрам микроклииата и освещенности заменить окона с деревянными рамами на пластиковые в районе щита управления ХОВ и в экспресс-лаборатории * | 120 | с/с | 29.03.2019 | Начальник ТЭЦ | 14 | 14 |  | – |  | – |  |  |
| ПВЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | С целью улучшения условий труда по параметрам микроклимата и шума произвести реконструкцию помещения щита управления ТГ-1, ТВД-1, 2 с переустройством системы кондиционирования воздуха * | 11000 | с/с | 31.01.2019 | Начальник ПВЭС | 8 | – |  | – |  | – |  |  |
| 49 | С целью улучшения условий труда по параметрам микроклимата произвести установку сплит-систем в кабинете ведущего инженера ПТГ, кабинете инженера первой категории * | 40 | с/с | 31.05.2019 | Начальник ПВЭС | 4 | – |  | – |  | – |  |  |
| ПСЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | С целью улучшения санитарно-бытовых условий работников оборудовать комнату приема пищи в помещении деаэрационно - питательной установки -2 участка энергокорпуса | 150 | с/с | 31.03.2019 | Начальник ПСЦ | 4 | 3 |  | – |  | – |  |  |
| 51 | С целью улучшения освещения произвести замену светильников на светодиодные в диспетчерской цеха и в помещении фильтровального зала участка химводоочистки* | 100 | с/с | 31.05.2019 | Начальник ПСЦ | 33 | 21 |  | – |  | – |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| ЦВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | С целью улучшения подачи пожарно-питьевой воды выполнить замену ввода пожарно-питьевой воды на насосной станции №2 | 71 | с/с | 30.09.2019 | Начальник ЦВС | 4 | 4 |  | – |  | – |  |  |
| 53 | С целью снижения уровня тепловой нагрузки и запыленности рабочего места выполнить замену приточных вентиляторов на насосных станциях №31, РО-3,4 * | 50 | с/с | 30.09.2019 | Начальник ЦВС | 15 | 15 |  | – |  | – |  |  |
| ЦЭСиП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | С целью повышения уровня пожарной безопасности в кабельном тоннеле «ТЭЦ – ПС-75» установить пожарно-охранную сигнализацию с выводом в диспетчерские пункты ЦЭСиП и ГРКСС | 1737 | с/с | 30.09.2019 | Начальник ЦЭСиП | 20 | 2 |  | – |  | – |  |  |
| Газовый цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | С целью повышения уровня бытового обслуживания работников установить микроволновую печь в комнате приёма пищи участка газовых сетей и холодильник в комнате приёма пищи ремонтно-механического участка | 4 | с/с | 30.09.2019 | Начальник Газового цеха | 40 | – |  | – |  | – |  |  |
| 56 | С целью повышения уровня бытового обслуживания работников оборудовать санузел в помещении душевых ремонтно-механического участка | 200 | с/с | 31.03.2019 | Начальник Газового цеха | 28 | – |  | – |  | – |  |  |
| Кислородный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | С целью улучшения условий труда по параметрам световой среды (освещения) выполнить модернизацию потолочного освещения в щитовом помещении ВРУ ст. №7 участка разделения воздуха на кислородной станции №4 * | 200 | с/с | 31.03.2019 | Начальник Кислород- ного цеха | 12 | – |  | – |  | – |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 58 | С целью снижения уровня шума и улучшения условий труда по параметрам микроклимата выполнить звукоизоляцию, замену двери и радиаторов отопления щитового помещения на компрессорной станции № 6 * | 300 | с/с | 20.12.2019 | Начальник Кислород- ного цеха | 4 | – |  | – |  | – |  |  |
| 59 | С целью улучшения условий труда по параметрам микроклимата установить 4 отопительных агрегата в машинном зале 1 и 2 ой очереди участка компрессии ПРВ и сетей кислородной станции №5 * | 20 | с/с | 30.01.2019 | Начальник Кислород- ного цеха | 12 | 1 |  | – |  | – |  |  |
| Энергоцех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | С целью улучшения условий труда по параметрам микроклимата установить напольный тепловоздушный агрегат на отметке 0.0 м в машинном зале «чистой» насосной станции ЛПЦ-10 * | 40 | с/с | 31.01.2019 | Начальник Энергоцеха | 14 | 4 |  | – |  | – |  |  |
| ЦЭСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | С целью обеспечения санитарно-бытового обслуживания работников организовать монтаж системы водоснабжения и водоотведения в комнате ЦЭСТ, расположенной в АБК ПВЭС | 38,6 | с/с | 31.03.2019 | Начальник ЦЭСТ | 2 | 1 |  | – |  | – |  |  |
| УПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | С целью улучшения условий труда по параметрам освещенности рабочих мест произвести модернизацию освещения (установка светильников с увеличенной светоотдачей) на складах * | 200 | с/с | 31.12.2019 | Начальник УПП | 20 | 3 |  | – |  | – |  |  |
| 63 | С целью улучшения условий труда по параметрам микроклимата на рабочих местах произвести установку 3 кондиционеров * | 60 | с/с | 31.07.2019 | Начальник УПП | 20 | 12 |  | – |  | – |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 64 | С целью улучшения условий труда по параметрам микроклимата на рабочих местах приобрести тепловые конвекторы в количестве 5 штук * | 15 | с/с | 31.10.2019 | Начальник УПП | 25 |  | 15 |  | – |  | – |  |
| 65 | Для улучшения санитарно-бытового обслуживания работников установить в комнаты приема пищи микроволновые печи в количестве 5 штук | 15 | с/с | 31.07.2019 | Начальник УПП | 20 |  | 10 |  | – |  | – |  |
| ЦЛК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | С целью повышения уровня освещенности провести реконструкцию освещения в комнатах № 60, 116,118,122, с заменой ламп типа ДРЛ на светодиодные светильники * | 250 | с/с | 30.06.2019 | Начальник ЦЛК | 15 |  | 15 |  | – |  | – |  |
| 67 | С целью создания комфортных санитарно-гигиенических условий выполнить устройство дополнительно мужского туалета на 1 этаже и женского туалета на 2 этаже центрального здания ЦЛК | 200 | с/с | 30.03.2019 | Начальник ЦЛК | 100 |  | 60 |  | – |  | – |  |
| 68 | С целью снижения уровня риска пожара выполнить проект системы оповещения, управления эвакуацией при пожаре и автоматическую пожарную сигнализацию в помещениях здания РИС | 800 | с/с | 30.09.2019 | Начальник ЦЛК | 24 |  | 18 |  | – |  | – |  |
| 69 | С целью снижения уровня риска распространения пожара установить противопожарные двери в коридоре цокольного этажа | 50 | с/с | 30.06.2019 | Начальник ЦЛК | 28 |  | 10 |  | – |  | – |  |

*Примечание – результативность мероприятий подтверждается результатами производственно-лабораторного контроля

## 2.2 График ремонта санитарно-бытовых помещений

## в ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ подразделениях ПАО «ММК» на 2019 год

| № п/п | Структурное подразделение | Наименование работы | Выполнение по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Рудник | # Ремонт комнаты приёма пищи в АБК ИДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Аглоцех | # Ремонт комнаты оператора УОиСА аглофабрики № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Аглоцех | # Ремонт комнаты выгрузчиков горячего агломерата аглофабрики № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Аглоцех | # Ремонт комнаты грузчиков аглофабрики № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЭСПЦ | # Ремонт столовой № 15 в АБК цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КХП | # Ремонт душевой № 4 в АБК КХП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сортовой цех | # Ремонт бытовых помещений в АБК склада валков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | УПП | # Ремонт АБК-2 и здравпункта на участке оборудования № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ЦВС | # Ремонт бытовых помещений в насосной станции № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ЦВС | # Ремонт бытовых помещений в насосной станции # РО № 1 доменного цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ПСЦ | # Текущий ремонт душевых в здании котельной № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ПСЦ | # Текущий ремонт душевых и комнаты приёма пищи в здании котельной № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22.01.2019 | г. Магнитогорск | № 62-2 |
| --- | --- | --- |

| О размере компенсации на реабилитационно-восстановительное лечение работников ООО «ОСК» и членов их семей в 2019 году |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с пунктом 7.4.3. Коллективного договора ООО «ОСК» на 2018-2020 годы

Профсоюзный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить размер компенсации за путевки на реабилитационно-восстановительное лечение работников ООО «ОСК» и членов их семей в 2019 году в санаториях и домах отдыха:

| Наименование учреждения | Размер компенсации на работника, члена семьи |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2019 по 30.04.2019 | с 01.05.2019 по 31.08.2019 | с 01.09.2019 по 31.12.2019 |
| ООО «Санаторий «Юбилейный» | 80% | 70% | 80% |
| ООО Дом отдыха «Березки» | 80% | 70% | 80% |
| ООО «Санаторий «Металлург» | 80% | 70% | 80% |
| ООО «СП «Южный» | 80% | 80% | 80% |
| ООО «Дом отдыха «Абзаково» | 80% | 70% | 80% |
| Санаторий «Ассы» | 80% | 70% | 80% |

2. Оплату размера компенсации производить за счет средств корпоративного добровольного медицинского страхования, на основании договора между страховой компанией и исполнителем услуг.

| Председатель профсоюзного комитета |  | Б. М. Семенов |
| --- | --- | --- |

ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22.01.2019 | г. Магнитогорск | № 62-3 |
| --- | --- | --- |

| О внесении изменений в Коллективный договор ООО «ММК-Информсервис» на 2019-2021 годы |  |  |
| --- | --- | --- |

В целях соблюдения трудового законодательства

Профсоюзный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Коллективный договор ООО «ММК-Информсервис» на 2019-2021 годы следующее изменение:

Абзац 2 пункта 4.10 раздела 4 «Регулирование трудовых отношений. Занятость и подготовка кадров. Рабочее время и время отдыха» изложить в новой редакции:

«В ООО «ММК-Информсервис» применяется суммированный учет рабочего времени по всем графикам сменности. Графики сменности вводятся приказом директора ООО «ММК-Информсервис» с учетом мнения профсоюзного комитета с указанием продолжительности учетного периода. По причинам технологического характера в связи с необходимостью обеспечения непрерывного производства учетный период для всех категорий работников (руководители, специалисты, служащие и рабочие) по всем видам работ и профессиям (за исключением водителей автомобиля) устанавливается равным одному году, в том числе для учета рабочего времени работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Учетный период для водителей автомобиля устанавливается продолжительностью три месяца. При изменении учетного периода не допускается снижение заработной платы работников по профессиям и должностям. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником».

2. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка ООО «ММК-Информсервис» следующее изменение:

Абзац 1 пункта 24 изложить в новой редакции:

«В ООО «ММК-Информсервис» применяется суммированный учет рабочего времени по всем графикам сменности. Графики сменности вводятся приказом директора ООО «ММК-Информсервис» с учетом мнения профсоюзного комитета с указанием продолжительности учетного периода. По причинам технологического характера в связи с необходимостью обеспечения непрерывного производства учетный период для всех категорий работников (руководители, специалисты, служащие и рабочие) по всем видам работ и профессиям (за исключением водителей автомобиля) устанавливается равным одному году, в том числе для учета рабочего времени работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Учетный период для водителей автомобиля устанавливается продолжительностью три месяца. При изменении учетного периода не допускается снижение заработной платы работников по профессиям и должностям».

| Председатель профсоюзного комитета |  | Б. М. Семенов |
| --- | --- | --- |